CUỘC THI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC KỸ THUẬT NĂM 2026

SỔ NHẬT KÝ NGHIÊN CỨU
BẢN RÚT GỌN

# ỨNG DỤNG TÁI TẠO 3D VÀ AI TẠO SINH
XÂY DỰNG WEBSITE HỖ TRỢ HỌC TẬP LÝ THUYẾT
VÀ THỰC HÀNH MÔN GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH

Lĩnh vực dự thi: Phần mềm hệ thống

Học sinh thực hiện:
Lê Trọng Phúc – Lớp 12C3
Nguyễn Chí Toàn – Lớp 12C7

      
Trường: TH THCS THPT Tân Phú – Thành phố Hồ Chí Minh
Giáo viên hướng dẫn: Thầy Cường
Thời gian nghiên cứu: 02/06/2026 – 09/09/2026

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, THÁNG 9 NĂM 2026

# THÔNG TIN CHUNG VÀ NGUYÊN TẮC GHI NHẬT KÝ

Bản rút gọn được biên tập từ sổ nhật ký đầy đủ. Các ngày cùng một giai đoạn được gộp để giảm lặp, nhưng vẫn giữ mục tiêu, số liệu thô, sai lầm, quyết định điều chỉnh và kế hoạch tiếp theo. Khi cần xác minh chi tiết theo ngày, sử dụng bản đầy đủ làm tài liệu đối chiếu.

## Vấn đề nghiên cứu

Học liệu văn bản và video khó cho phép người học chủ động quan sát cấu tạo, động tác và quy trình từ nhiều góc. Các công cụ 3D, kiểm tra và hỏi đáp thường tách rời. Đề tài thử nghiệm khả năng tích hợp các hình thức này trong một website web-first.

## Câu hỏi và giả thuyết

H1. Website có thể tạo một luồng học tập thống nhất mà không yêu cầu phần mềm chuyên dụng.
H2. Chọn mesh, clip theo bước và camera hỗ trợ quan sát quy trình; ảnh hưởng đến kết quả học tập cần kiểm định riêng.
H3. AI tạo sinh chỉ phù hợp vai trò hỗ trợ khi có giới hạn, cảnh báo và kiểm chứng.

## Chỉ số hiện trạng

| Màn hình | Lý thuyết | Trắc nghiệm | Kỹ năng | GLB | Di tích | Gamification |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 31 mục | 24 câu | 7 nhóm/14 bước | 9 tệp | 6 | 8 cấp/11 huy hiệu |

## Phân công

Lê Trọng Phúc: phối hợp phân tích yêu cầu, giao diện, logic học tập, kiểm thử và tổng hợp tài liệu.
Nguyễn Chí Toàn: phối hợp dữ liệu, tài nguyên 3D, kiểm tra mô hình, chụp minh chứng và rà soát.
Cả hai: thảo luận giả thuyết, xử lý lỗi, ghi nhật ký và chịu trách nhiệm về số liệu.

# LỘ TRÌNH NGHIÊN CỨU RÚT GỌN

| Giai đoạn | Thời gian | Công việc chính | Đầu ra |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 02–16/06 | Vấn đề, khảo sát, giả thuyết, phạm vi, rủi ro và kiến trúc. | Ma trận yêu cầu |
| 2 | 18/06–11/07 | Khởi tạo, giao diện, lý thuyết, quiz, thi thử và gamification. | Luồng học cơ bản |
| 3 | 14/07–11/08 | Asset GLB, AK, chiến sĩ, thao trường, kỹ năng và trường bắn. | Mô phỏng 3D |
| 4 | 13–24/08 | Camera overlay, bản đồ, AI, responsive và dữ liệu cục bộ. | Phân hệ mở rộng |
| 5 | 26/08–09/09 | Tích hợp, kiểm thử, metadata, triển khai, minh chứng và phản tư. | Bản rà soát |

## Các mốc trong bản đầy đủ

02, 04, 06, 09, 11, 13, 16, 18, 20, 23, 25, 27 và 30/06; 02, 04, 07, 09, 11, 14, 16, 18, 21, 23, 25, 28 và 30/07; 01, 04, 06, 08, 11, 13, 15, 18, 20, 22, 24, 26, 28 và 31/08; 02, 04, 06, 08 và 09/09/2026.

Các mục sau đây tổng hợp theo giai đoạn. Thời gian chi tiết theo giờ, hình minh họa và chữ ký từng ngày vẫn được bảo lưu trong bản đầy đủ.

# GIAI ĐOẠN 1. HÌNH THÀNH VẤN ĐỀ VÀ KHOANH PHẠM VI

| Thời gian | Mục tiêu trọng tâm |
| --- | --- |
| 02–06/06/2026 | Xác định khó khăn, so sánh PDF/video/3D/chatbot và chọn phạm vi lớp 10–12. |

## Công việc và dụng cụ

SGK/PDF lớp 10–12; máy tính; trình duyệt; bảng so sánh học liệu. Nhóm phân loại nội dung thành lý thuyết, câu hỏi, kỹ năng, mô hình và trải nghiệm địa phương.

## Kết quả và số liệu thô

| Nội dung kiểm tra | Kết quả hoặc hiện tượng |
| --- | --- |
| PDF | Chuẩn hóa tốt nhưng không xoay được. |
| Video | Có chuyển động nhưng góc nhìn cố định. |
| 3D | Đa góc nhưng thường tách khỏi bài học. |
| Phạm vi | 12 mục lớp 10; 10 mục lớp 11; 9 mục lớp 12; tổng 31. |

## Lỗi, điều chỉnh và phản tư

Ban đầu nhóm nghĩ một mô hình AK đẹp đã đủ. Qua phân tích, nhóm chuyển trọng tâm sang nền tảng có lý thuyết, thực hành, đánh giá và phản hồi. Các chức năng quản lý lớp, điểm danh và học đồng bộ bị loại khỏi phiên bản đầu.

## Kế hoạch tiếp theo

Xây dựng câu hỏi nghiên cứu, giả thuyết và ma trận chức năng.

| Học sinh Lê Trọng Phúc | Học sinh Nguyễn Chí Toàn | Giáo viên hướng dẫn |
| --- | --- | --- |
| (Ký và ghi rõ họ tên) | (Ký và ghi rõ họ tên) | (Ký và ghi rõ họ tên) |

# GIAI ĐOẠN 2. GIẢ THUYẾT, YÊU CẦU VÀ RỦI RO

| Thời gian | Mục tiêu trọng tâm |
| --- | --- |
| 09–13/06/2026 | Xác định giả thuyết có thể kiểm chứng, đầu ra của từng phân hệ và rủi ro chuyên môn/đạo đức. |

## Công việc và dụng cụ

Sổ ghi chép; chương trình môn học; ma trận chức năng; bảng rủi ro. Nhóm phân biệt kiểm thử kỹ thuật với thực nghiệm sư phạm và gắn mỗi tính năng với bằng chứng.

## Kết quả và số liệu thô

| Nội dung kiểm tra | Kết quả hoặc hiện tượng |
| --- | --- |
| Giả thuyết | 3 giả thuyết: tích hợp web, quan sát 3D, giới hạn AI. |
| Ma trận ban đầu | 15 nhóm, quá dàn trải. |
| Ma trận điều chỉnh | 12 nhóm; thêm nhãn có giao diện/đang phát triển/prototype. |
| Rủi ro cao | Sai kiến thức và AI trả lời sai. |
| Rủi ro vừa | Thiết bị yếu và bản quyền asset. |

## Lỗi, điều chỉnh và phản tư

Câu “chắc chắn nâng cao kết quả học tập” bị loại vì chưa có nhóm đối chứng. Nhóm cũng ngừng dùng asset không rõ nguồn và đặt quy tắc không coi phản hồi AI là đáp án luôn đúng.

## Kế hoạch tiếp theo

Thiết kế kiến trúc nhiều lớp và cơ chế bảo vệ khóa API.

| Học sinh Lê Trọng Phúc | Học sinh Nguyễn Chí Toàn | Giáo viên hướng dẫn |
| --- | --- | --- |
| (Ký và ghi rõ họ tên) | (Ký và ghi rõ họ tên) | (Ký và ghi rõ họ tên) |

# GIAI ĐOẠN 3. KIẾN TRÚC, KHỞI TẠO VÀ GIAO DIỆN

| Thời gian | Mục tiêu trọng tâm |
| --- | --- |
| 16–20/06/2026 | Xây dựng kiến trúc và khung ứng dụng có điều hướng, theme và responsive. |

## Công việc và dụng cụ

React/TypeScript cho giao diện; Three.js/R3F/Drei cho 3D; Express cho AI; localStorage cho dữ liệu cục bộ; Vite cho môi trường phát triển. Khóa AI được đặt phía server qua POST /api/ask.

## Kết quả và số liệu thô

| Nội dung kiểm tra | Kết quả hoặc hiện tượng |
| --- | --- |
| Giao diện | React và TypeScript; 11 trạng thái màn hình chính. |
| 3D | Three.js, React Three Fiber và Drei. |
| Dịch vụ | Express làm lớp trung gian AI. |
| Dữ liệu | localStorage; không phải cơ sở dữ liệu nhiều người dùng. |
| Responsive | Có menu/panel theo breakpoint; cần tiếp tục kiểm thử thiết bị. |

## Lỗi, điều chỉnh và phản tư

Sơ đồ đầu tiên để trình duyệt gọi AI trực tiếp, có nguy cơ lộ khóa. Nhóm thêm Express. Giao diện đầu quá nhiều lối vào nên được gom thành các nhóm học, ôn tập, 3D, AI và bản đồ.

## Kế hoạch tiếp theo

Xây dựng dữ liệu lý thuyết, trắc nghiệm và luồng đánh dấu hoàn thành.

| Học sinh Lê Trọng Phúc | Học sinh Nguyễn Chí Toàn | Giáo viên hướng dẫn |
| --- | --- | --- |
| (Ký và ghi rõ họ tên) | (Ký và ghi rõ họ tên) | (Ký và ghi rõ họ tên) |

# GIAI ĐOẠN 4. HỌC LIỆU, QUIZ VÀ THI THỬ

| Thời gian | Mục tiêu trọng tâm |
| --- | --- |
| 23/06–07/07/2026 | Hoàn thành lý thuyết, quiz và phiên thi có giờ; kiểm tra dữ liệu và khả năng khôi phục. |

## Công việc và dụng cụ

Nhập 31 mục tóm tắt; xây 24 câu, mỗi lớp 8 câu; lập trình quiz phản hồi tức thì. Thi thử dùng Fisher–Yates, timer, localStorage và lịch sử 10 lượt.

## Kết quả và số liệu thô

| Nội dung kiểm tra | Kết quả hoặc hiện tượng |
| --- | --- |
| Lý thuyết | 31 mục: 12/10/9 theo lớp. |
| Quiz | 24 câu; mỗi lớp 8; có giải thích. |
| Thi theo lớp | 8 câu, 15 phút. |
| Thi tổng hợp | 24 câu, 30 phút. |
| Khôi phục | Giữ startedAt và đáp án sau F5. |
| Kết quả | Điểm thang 10, độ chính xác, thời gian và chi tiết. |

## Lỗi, điều chỉnh và phản tư

Nhóm phát hiện dữ liệu tóm tắt trên UI khác bộ lessons*.ts và ba PDF chưa được nối giao diện. Đáp án thi vẫn nằm phía client nên không được mô tả là hệ thống thi bảo mật.

## Kế hoạch tiếp theo

Hoàn thiện gamification và rà soát luồng cộng XP.

| Học sinh Lê Trọng Phúc | Học sinh Nguyễn Chí Toàn | Giáo viên hướng dẫn |
| --- | --- | --- |
| (Ký và ghi rõ họ tên) | (Ký và ghi rõ họ tên) | (Ký và ghi rõ họ tên) |

# GIAI ĐOẠN 5. GAMIFICATION VÀ KIỂM TRA TÍNH NHẤT QUÁN

| Thời gian | Mục tiêu trọng tâm |
| --- | --- |
| 09–11/07/2026 | Thiết kế XP, cấp bậc, huy hiệu và kiểm tra xem phản hồi trên UI có khớp dữ liệu lưu hay không. |

## Công việc và dụng cụ

React Context, custom events và localStorage schema gqd_gamification_v2. Nhóm kiểm tra đọc bài, quiz, kỹ năng, bản đồ và trường bắn.

## Kết quả và số liệu thô

| Nội dung kiểm tra | Kết quả hoặc hiện tượng |
| --- | --- |
| Cấp bậc | 8 cấp được định nghĩa. |
| Huy hiệu | 11 huy hiệu được định nghĩa. |
| XP đọc bài/quiz | Có lưu trong gamification. |
| XP thi thử | Tính và hiện toast nhưng chưa lưu tổng. |
| XP câu kỹ năng | Toast +5 nhưng không tăng tổng. |
| Bảng xếp hạng | Dùng 10 hồ sơ mẫu. |

## Lỗi, điều chỉnh và phản tư

Ban đầu nhóm coi toast là bằng chứng XP đã được lưu. Đối chiếu Context/localStorage cho thấy một số luồng chỉ hiển thị. Nhóm giữ nhãn đang phát triển thay vì sửa kết luận cho đẹp.

## Kế hoạch tiếp theo

Khảo sát, kiểm kê và tối ưu tài nguyên 3D.

| Học sinh Lê Trọng Phúc | Học sinh Nguyễn Chí Toàn | Giáo viên hướng dẫn |
| --- | --- | --- |
| (Ký và ghi rõ họ tên) | (Ký và ghi rõ họ tên) | (Ký và ghi rõ họ tên) |

# GIAI ĐOẠN 6. MÔ HÌNH AK VÀ TƯƠNG TÁC CHI TIẾT

| Thời gian | Mục tiêu trọng tâm |
| --- | --- |
| 14–23/07/2026 | Nạp AK, chọn bộ phận, điều khiển camera và trình diễn tháo/lắp theo bước. |

## Công việc và dụng cụ

Đọc metadata GLB; dùng useGLTF, AnimationMixer, raycasting/chọn mesh, Box3 và nội suy camera. Liên kết mesh với dữ liệu cấu tạo và các mốc thời gian animation.

## Kết quả và số liệu thô

| Nội dung kiểm tra | Kết quả hoặc hiện tượng |
| --- | --- |
| Asset | ak47.glb khoảng 16,55 MiB; 52 mesh; clip Scene. |
| Cấu tạo | 11 nhóm chính và phụ tùng; 17 mục chi tiết. |
| Quy trình UI | 6 bước tháo và 6 bước lắp. |
| Tương tác | Chọn danh sách/mesh; tìm kiếm; camera focus; tự phát. |
| Dữ liệu khác | Quiz và disassembly cũ nêu 8 bước. |

## Lỗi, điều chỉnh và phản tư

Có lúc nhấp một mesh làm chọn sai cụm do tên vật thể. Nhóm ánh xạ theo tiền tố mesh và bổ sung focus camera. Sự khác nhau 6/8 bước được giữ để giáo viên chuyên môn thẩm định.

## Kế hoạch tiếp theo

Xử lý rig chiến sĩ, clone skeleton và hoạt ảnh.

| Học sinh Lê Trọng Phúc | Học sinh Nguyễn Chí Toàn | Giáo viên hướng dẫn |
| --- | --- | --- |
| (Ký và ghi rõ họ tên) | (Ký và ghi rõ họ tên) | (Ký và ghi rõ họ tên) |

# GIAI ĐOẠN 7. CHIẾN SĨ, THAO TRƯỜNG VÀ KỸ NĂNG

| Thời gian | Mục tiêu trọng tâm |
| --- | --- |
| 25/07–06/08/2026 | Xây dựng nhân vật, đội hình, tuyến vận động, thao trường, địa vật và kỹ năng theo bước. |

## Công việc và dụng cụ

Blender/GLB; SkeletonUtils; AnimationMixer; camera preset; script dựng thao trường. Nhóm kiểm tra clone skeleton cho ba chiến sĩ, chuyển clip và các vùng địa hình.

## Kết quả và số liệu thô

| Nội dung kiểm tra | Kết quả hoặc hiện tượng |
| --- | --- |
| Chiến sĩ mới | soldier-animated.glb: 44 mesh; 17 clip nhúng. |
| Controller | 11 tên hoạt ảnh đang dùng. |
| Thao trường | Sân đội ngũ, đường tập, cây/bụi, tường, bao cát, hào, đất trống. |
| Đội hình | 1 hoặc 3 chiến sĩ; mỗi nhân vật có skeleton riêng. |
| Kỹ năng | 7 nhóm, tổng 14 bước. |
| Prototype | La bàn đo phương vị và ném lựu đạn còn giới hạn. |

## Lỗi, điều chỉnh và phản tư

Clone Object3D thông thường làm các nhân vật dùng chung skeleton và chuyển động sai. Nhóm đổi sang SkeletonUtils.clone. Vận động được giới hạn trên tuyến định sẵn; không mô tả là AI điều khiển tự do.

## Kế hoạch tiếp theo

Xây dựng và kiểm thử trường bắn cùng game arcade.

| Học sinh Lê Trọng Phúc | Học sinh Nguyễn Chí Toàn | Giáo viên hướng dẫn |
| --- | --- | --- |
| (Ký và ghi rõ họ tên) | (Ký và ghi rõ họ tên) | (Ký và ghi rõ họ tên) |

# GIAI ĐOẠN 8. TRƯỜNG BẮN VÀ GAME ARCADE

| Thời gian | Mục tiêu trọng tâm |
| --- | --- |
| 08–11/08/2026 | Mô phỏng ngắm bắn, tính điểm; bổ sung bia di động, đạn và thay băng. |

## Công việc và dụng cụ

Three.js/R3F; akm.glb; CanvasTexture cho bia; Web Audio; đường ngắm và giao điểm mặt phẳng. Arcade dùng state machine đạn, timer thay băng và vệt bắn.

## Kết quả và số liệu thô

| Nội dung kiểm tra | Kết quả hoặc hiện tượng |
| --- | --- |
| Bia | Đồng tiền, bia 4, 6, 8; cự ly cấu hình 10/100/150/200 m. |
| Arcade 1 | 3 băng × 4 viên = 12 lượt. |
| Arcade 2 | 3 × 6 = 18 lượt; ba bia di động. |
| Arcade 3 | 4 × 5 = 20 lượt. |
| Kiểm thử logic | 5/5 kiểm thử node:test đạt. |
| Giới hạn | Không mô phỏng đạn đạo thực đầy đủ. |

## Lỗi, điều chỉnh và phản tư

Đã phát hiện lỗi click nhanh dùng tọa độ aim của frame trước; nhóm truyền tọa độ click trực tiếp vào lượt bắn. Bắn khi hết đạn/đang thay/pause được khóa. Hiệu ứng thay băng chỉ là hạ/nâng súng.

## Kế hoạch tiếp theo

Xây dựng Studio, camera overlay, upload GLB và chụp ảnh.

| Học sinh Lê Trọng Phúc | Học sinh Nguyễn Chí Toàn | Giáo viên hướng dẫn |
| --- | --- | --- |
| (Ký và ghi rõ họ tên) | (Ký và ghi rõ họ tên) | (Ký và ghi rõ họ tên) |

# GIAI ĐOẠN 9. STUDIO 3D VÀ CAMERA OVERLAY

| Thời gian | Mục tiêu trọng tâm |
| --- | --- |
| 13–15/08/2026 | Tạo thư viện mô hình, mở camera, chụp ảnh, QR và thử tải mô hình cá nhân. |

## Công việc và dụng cụ

getUserMedia, WebGL canvas, Canvas 2D, input .glb/.gltf và Object URL. Thư viện có AK, F-1 và các tư thế chiến sĩ.

## Kết quả và số liệu thô

| Nội dung kiểm tra | Kết quả hoặc hiện tượng |
| --- | --- |
| Danh mục Studio | 7 mục lựa chọn; một số dùng chung mô hình. |
| Camera | Bật/tắt; đổi trước/sau. |
| Ảnh | Ghép video và canvas, tải PNG. |
| QR | Mở URL trang chủ trên điện thoại. |
| Mô hình cá nhân | Mở bằng Object URL; không tải lên server. |
| Giới hạn | Không có WebXR, plane detection, hit-test hoặc neo. |

## Lỗi, điều chỉnh và phản tư

Tên WebAR ban đầu gợi mô hình được neo lên bàn/sàn. Kiểm tra code cho thấy đây là camera overlay, nên nhóm sửa mô tả. Cleanup stream khi rời màn và thu hồi Object URL chưa đầy đủ.

## Kế hoạch tiếp theo

Xây dựng bản đồ di tích và cơ chế ghi hoạt động.

| Học sinh Lê Trọng Phúc | Học sinh Nguyễn Chí Toàn | Giáo viên hướng dẫn |
| --- | --- | --- |
| (Ký và ghi rõ họ tên) | (Ký và ghi rõ họ tên) | (Ký và ghi rõ họ tên) |

# GIAI ĐOẠN 10. BẢN ĐỒ DI TÍCH VÀ TRỢ LÝ AI

| Thời gian | Mục tiêu trọng tâm |
| --- | --- |
| 18–22/08/2026 | Tích hợp học liệu địa phương và trợ lý hỏi đáp qua backend. |

## Công việc và dụng cụ

Leaflet; Google Maps/CARTO; Wikipedia Action API; Visit HCMC; Express; Google GenAI SDK; prompt và localStorage lịch sử chat.

## Kết quả và số liệu thô

| Nội dung kiểm tra | Kết quả hoặc hiện tượng |
| --- | --- |
| Di tích | 6 địa điểm TP.HCM. |
| Hỏi–đáp bản đồ | 24 cặp; mở đáp án ngẫu nhiên. |
| Wikipedia | Chỉ lấy ảnh thu nhỏ, không tự nạp toàn bộ bách khoa. |
| AI | POST /api/ask; gửi câu hỏi và tối đa 10 tin trước. |
| Lịch sử chat | Lưu localStorage. |
| Giới hạn | recordMapVisit chưa nối UI; AI chưa được thẩm định toàn diện. |

## Lỗi, điều chỉnh và phản tư

Nhóm từng đánh đồng phản hồi nhanh với phản hồi đúng. Sau rà soát, AI được xác định là gợi ý cần giáo viên/tài liệu kiểm chứng. Khóa API được giữ phía server.

## Kế hoạch tiếp theo

Tích hợp toàn hệ thống, kiểm thử thiết bị và dữ liệu cục bộ.

| Học sinh Lê Trọng Phúc | Học sinh Nguyễn Chí Toàn | Giáo viên hướng dẫn |
| --- | --- | --- |
| (Ký và ghi rõ họ tên) | (Ký và ghi rõ họ tên) | (Ký và ghi rõ họ tên) |

# GIAI ĐOẠN 11. TÍCH HỢP, KIỂM THỬ VÀ METADATA

| Thời gian | Mục tiêu trọng tâm |
| --- | --- |
| 24/08–02/09/2026 | Kiểm tra hành trình, type-check, test logic, asset và phân loại trạng thái chức năng. |

## Công việc và dụng cụ

npm run lint/tsc; node:test; tsx; script đọc metadata GLB; bản rà soát 51 hạng mục. Kiểm tra chuyển màn, theme, dữ liệu local và cảnh 3D.

## Kết quả và số liệu thô

| Nội dung kiểm tra | Kết quả hoặc hiện tượng |
| --- | --- |
| Type-check | tsc --noEmit đạt. |
| Arcade | 5/5 kiểm thử logic đạt. |
| Thao trường | Chưa hoàn tất do lỗi module/môi trường tsx. |
| GLB | Đọc metadata 9/9 tệp; lớn nhất 49,26 MiB. |
| Chức năng | 42 có giao diện; 4 đang phát triển; 5 prototype. |
| Mobile | Phát hiện lỗi mở chi tiết bài và simulator thiếu pointer/touch tương đương. |

## Lỗi, điều chỉnh và phản tư

Nhóm sửa kết luận “test không đạt” thành “chưa kiểm chứng” khi lỗi xảy ra trước khi chạy logic. Metadata exporter không được dùng làm bằng chứng bản quyền. Tệp/component tồn tại cũng không tự chứng minh chức năng đã hoàn chỉnh.

## Kế hoạch tiếp theo

Build, triển khai HTTPS, thu thập minh chứng và phản tư.

| Học sinh Lê Trọng Phúc | Học sinh Nguyễn Chí Toàn | Giáo viên hướng dẫn |
| --- | --- | --- |
| (Ký và ghi rõ họ tên) | (Ký và ghi rõ họ tên) | (Ký và ghi rõ họ tên) |

# GIAI ĐOẠN 12. TRIỂN KHAI, MINH CHỨNG VÀ KẾT LUẬN

| Thời gian | Mục tiêu trọng tâm |
| --- | --- |
| 04–09/09/2026 | Đưa bản build lên HTTPS, ghi minh chứng, đối chiếu giả thuyết và chốt ưu tiên tiếp theo. |

## Công việc và dụng cụ

Vite build; Netlify; trình duyệt; ảnh chụp; QR; báo cáo chức năng; nhật ký và bảng giới hạn. URL ghi trong nhật ký: https://gdqp-3d.netlify.app/.

## Kết quả và số liệu thô

| Nội dung kiểm tra | Kết quả hoặc hiện tượng |
| --- | --- |
| Truy cập | Bản HTTPS mở được; các lối vào chính xuất hiện. |
| QR | Dẫn tới trang chủ; không lưu trạng thái phiên. |
| Ảnh tổng hợp | Có 4 ảnh giao diện; 3 cảnh 3D thiết bị thật cần bổ sung. |
| Kết luận mạnh nhất | Có bằng chứng cho tích hợp kỹ thuật và chuỗi trải nghiệm. |
| Chưa đủ dữ liệu | Độ ổn định rộng, chính xác toàn bộ học liệu, AI và hiệu quả học tập. |
| Ưu tiên | Thẩm định; sửa lỗi; kiểm thử thiết bị; thực nghiệm sư phạm; quản trị dữ liệu. |

## Lỗi, điều chỉnh và phản tư

Nhóm không coi một lần mở trang chủ là bằng chứng triển khai ổn định. Sai lầm lớn nhất là xem nhiều chức năng như bằng chứng hiệu quả giáo dục. Kết luận được sửa theo thang bằng chứng; lỗi và phần chưa có dữ liệu được giữ nguyên.

## Kế hoạch tiếp theo

Mời giáo viên GDQP-AN thẩm định; sửa XP/map/mobile/touch/cleanup; thiết kế pre-test và post-test có nhóm đối chứng.

| Học sinh Lê Trọng Phúc | Học sinh Nguyễn Chí Toàn | Giáo viên hướng dẫn |
| --- | --- | --- |
| (Ký và ghi rõ họ tên) | (Ký và ghi rõ họ tên) | (Ký và ghi rõ họ tên) |

# PHỤ LỤC A. SỐ LIỆU KIỂM CHỨNG TỔNG HỢP

| Chỉ số | Kết quả | Nguồn bằng chứng |
| --- | --- | --- |
| Màn hình chính | 11 | App state và bản triển khai |
| Mục lý thuyết | 31: lớp 10/11/12 có 12/10/9 | THEORY_DATA |
| Câu trắc nghiệm | 24; mỗi khối 8 | quiz.ts |
| Kỹ năng | 7 nhóm; 14 bước | practicalSkills.ts |
| Mô hình GLB | 9 tệp | Metadata và tham chiếu runtime |
| Di tích lịch sử | 6 | MapSection |
| Cấp bậc/huy hiệu | 8/11 | gamification.ts |
| Trạng thái chức năng | 42 có UI; 4 đang phát triển; 5 prototype | Rà soát 51 hạng mục |
| Kiểm tra kiểu | Đạt | tsc --noEmit |
| Test arcade | 5/5 đạt | node:test và node:assert |

## Các kết luận không được suy rộng

Những số liệu trên chứng minh quy mô và một phần chất lượng kỹ thuật. Chúng không chứng minh sản phẩm làm tăng điểm, tạo hứng thú, đúng toàn bộ chuyên môn hoặc hoạt động ổn định trên mọi thiết bị.

# PHỤ LỤC B. LỖI VÀ GIỚI HẠN ƯU TIÊN

| Hạng mục | Hiện trạng | Hướng xử lý |
| --- | --- | --- |
| XP thi thử/kỹ năng/trường bắn | Toast và dữ liệu lưu chưa thống nhất. | Đồng bộ Context và localStorage. |
| Bản đồ/huy hiệu | recordMapVisit chưa nối; map_scholar thiếu điều kiện. | Nối sự kiện và test điều kiện. |
| Mobile/touch | Chi tiết bài có thể quay lại list; simulator chủ yếu mouse. | Sửa effect; dùng pointer/touch. |
| La bàn | Chưa đo góc phương vị. | Giữ prototype hoặc bổ sung phép đo. |
| Camera overlay | Không nhận diện mặt phẳng; cleanup chưa đủ. | Mô tả đúng; dừng stream, thu hồi URL. |
| AK 6/8 bước | Hai nguồn dữ liệu chưa thống nhất. | Giáo viên thẩm định và chọn chuẩn. |
| AI | Chưa thẩm định chất lượng toàn diện. | Bộ câu hỏi và biên bản chuyên môn. |
| Hiệu quả học tập | Chưa có đối chứng. | Thiết kế pre-test/post-test. |
| Bản quyền asset | Metadata không chứng minh giấy phép. | Bổ sung hồ sơ nguồn/quyền sử dụng. |

## Nguyên tắc cập nhật

Chỉ nâng trạng thái khi có bằng chứng mới về kết nối, kiểm thử hoặc thẩm định. Không xóa lỗi khỏi bản gốc. Bản rút gọn giúp trình bày nhanh; bản đầy đủ là hồ sơ theo ngày để giám khảo kiểm tra khi cần.

# PHỤ LỤC C. TÀI LIỆU VÀ XÁC NHẬN

[1] Bộ Giáo dục và Đào tạo. Thông tư số 46/2020/TT-BGDĐT ban hành Chương trình môn GDQP-AN cấp THPT.
[2] UNESCO. Guidance for generative AI in education and research, 2023.
[3] Tài liệu chính thức React, Vite, Tailwind CSS, Three.js, React Three Fiber và Drei.
[4] Khronos. glTF 2.0 Specification 2.0.1.
[5] Blender Foundation. Blender Manual: glTF, animation và skinning.
[6] MDN Web Docs. MediaDevices getUserMedia và Window localStorage.
[7] Google AI for Developers. Gemini API Models và API Reference.
[8] Lê Trọng Phúc và Nguyễn Chí Toàn. HỌC QPAN 3D: https://gdqp-3d.netlify.app/.
[9] Báo cáo chức năng đề tài, rà soát ngày 09/09/2026.
[10] Ma trận chức năng và sổ nhật ký nghiên cứu đầy đủ, tài liệu nội bộ.

## Xác nhận tính trung thực

Nhóm xác nhận bản rút gọn được tổng hợp từ sổ đầy đủ; các số liệu kỹ thuật, thử nghiệm chưa hoàn tất, lỗi môi trường, giới hạn prototype và phần chưa có dữ liệu sư phạm được giữ đúng trạng thái. Bản đầy đủ được lưu kèm để đối chiếu tiến trình theo ngày.

| Học sinh Lê Trọng Phúc | Học sinh Nguyễn Chí Toàn | Giáo viên hướng dẫn |
| --- | --- | --- |
| (Ký và ghi rõ họ tên) | (Ký và ghi rõ họ tên) | (Ký và ghi rõ họ tên) |